СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від ________ 2013 N _____

## КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової соціальної програми будівництва житлових будинків у селищі Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2014-2019 роки в м. Запоріжжя

### Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Селище Павло-Кічкас є частиною Заводського адміністративного району міста Запоріжжя, розташоване в північній частині міста та відокремлене від решти житлових районів промисловим комплексом.

Значна частина житла, спорудженого у 1946-1947 роках як тимчасове для працівників промислових підприємств Заводського району міста та будівельників, які займалися відбудовою промислових підприємств зруйнованих під час Великої Вітчизняної війни, це двоповерхові будинки барачного типу, що не підлягають капітальному ремонту.

Через тривалу експлуатацію більшість будинків офіціально визнано ветхими. Планове знесення їх та забудова району новими будинками, розпочаті в 60-роках минулого століття, призупинені рішенням Міністерства охорони здоров’я через екологічне забруднення району. Заборона Міністерства охорони здоров’я на забудову району тривала понад 20 років.

До 1993 року, при централізованому виділенні коштів на капітальне будівництво, промисловими підприємствами міста на сел. Павло-Кічкас будувалися багатоповерхові будинки з одночасним відселенням з ветхих будинків.

Наразі у сел. Павло-Кічкас функціонує 107 ветхих будинків каркасно-засипної конструкції з дерев’яним перекриттям, які не відповідають санітарним нормам, не забезпечені фундаментальною основою, гарячим водопостачанням, центральним опаленням та санвузлами. Подальше проживання в них може призвести до руйнування конструкцій та не прогнозованих соціальних наслідків, що ставить під загрозу життя людей.

Для відселення сімей з цих будинків потрібно 1223 квартири.

Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова від 12.06.1997 № 587 «Про розв’язання соціальних та екологічних проблем житлового масиву  Павло-Кічкас міста Запоріжжя», для реалізації якої планувалось виділення коштів з державного бюджету для будівництва житла та берегоукріплення берегової смуги р. Дніпро. Але реальне фінансування будівництва житла розпочалося лише в 2004 році

### Аналіз причин виникнення проблеми
та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

За період 2004-2007 років, за рахунок державних коштів і коштів міського бюджету, профінансовано будівництво 2-х будинків у селищі Павло-Кічкас, що дало можливість 94 сім’ям поліпшили свої житлові умови.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №941 «Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду» з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя передбачена субвенція на придбання житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків у розмірі 27,624 млн. грн.

Зазначені кошти спрямовані на поліпшення житлових умов сімей, які мешкають у Заводському районі міста Запоріжжя. Для вирішення питання відселення громадян з ветхих та непридатних для проживання будинків придбано 58 квартир.

До 2001 року житловий фонд, збудований в 1945 - 1947 роках, перебував на балансі, в основному, промислових підприємств міста, будівельних та монтажних організацій, які відновлювали після війни промислові підприємства. У 2001 році, в зв’язку зі зміною форми власності промислових підприємств міста, житловий фонд переданий до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя.

Для запобігання подальшого соціального напруження та для відселення громадян, які мешкають у ветхих та непридатних для проживання будинках, Запорізька міська рада рішенням від 28.03.2007 № 24  та рішенням від 23.02.2012 № 30  „Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18.11.2011 № 18 „Про затвердження „Програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в м. Запоріжжя” затвердила «Програму будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих будинків на період 2007-2017 роки в м. Запоріжжі».

Відповідно до цієї Програми, за рахунок коштів місцевого бюджету, виконано проект 119-квартирного житлового будинку №25 в кварталі по вул. Алмазній кошторисною вартістю 43,92 млн. грн. та виконано проект позаквартальних інженерних мереж по вул. Алмазній для житлового будинку орієнтовною кошторисною вартістю 1,42млн. грн.

### Мета Програми

Метою Програми є забезпечення протягом 2014-2019 років відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків, поліпшення якості їх життя та створення комфортних умов проживання.

Проблему передбачається розв'язати шляхом відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків.

Необхідно ввести в експлуатацію 68,98 тис. м2 загальної площі житла та забезпечити фінансування в розмірі 467,98 млн. грн. з урахуванням будівництва інженерних мереж.

Програма розрахована на 6-річний період і передбачає завершення забудови кварталів по вул. Алмазній та вул. Орджонікідзе.  У попередні роки вже були відселені мешканці з ветхих бараків 94 сім’ї та на звільненій ділянці є можливість будувати нове житло.

Виконання програми розраховано на 2014-2019 роки.

Реалізація Програми поділяється на щорічні етапи.

Програмні заходи будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на                        період 2014 – 2019 роки в м. Запоріжжя наведено у додатку 1.

### Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу в 2014-2019 роках здійснювати будівництво житлових будинків для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків:

| Роки | Кількість квартир | Загальна площа, м2 |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 79 | 4421,31 |
| 2015 | 120 | 6891,10 |
| 2016 | 200 | 12000,00 |
| 2017 | 240 | 14400,00 |
| 2018 | 274 | 14388,00 |
| 2019 | 310 | 16880,00 |
| Всього по Програмі | 1223 | 68980,41 |

### Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
необхідних для виконання програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків завершити комплексну забудову кварталів по вул. Алмазній, Орджонікідзе зі знесенням ветхих будинків.

Обсяги фінансування на виконання заходів програми підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених асигнувань в бюджеті міста на дані цілі.

| Роки | Обсяг асигнувань, млн. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | державний бюджет | місцевий бюджет |
| 2014 | 29,82 | 25,35 | 4,47 |
| 2015 | 52,70 | 44,80 | 7,90 |
| 2016 | 77,95 | 66,26 | 11,69 |
| 2017 | 96,61 | 82,12 | 14,49 |
| 2018 | 97,05 | 82,49 | 14,56 |
| 2019 | 113,85 | 96,77 | 17,08 |
| Всього по Програмі | 467,98 | 397,79 | 70,19 |

Проектами будинків, які споруджуються та будуть запроектовані, повинні бути застосовані енергозберігаючі технології та конструкції, які забезпечують максимально вигідні ціни для соціального житла та відповідають діючим нормам у будівництві. При будівництві будинків встановлювати лічильники електроенергії, газу, гарячої та холодної води, виконувати роботи по підключенню інженерних мереж з тепло-, водопостачання.

Додаток 1

до Програми

Програмні заходи

будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2014 – 2019 роки в м. Запоріжжя

| Роки | Найменування об’єктів будівництва | Термін будівни-цтва | Кількість квартир | Загальна площа, м2 | Прогноз капітало-вкладень, млн.грн. | Джерела фінансування по забезпеченню виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет |
| 2014 | Будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул. Алмазній | 2014-2015 | 79 | 4421,31 | 29,82 | 25,35 | 4,47 |
|  | Всього в 2014 році |  | 79 | 4421,31 | 29,82 | 25,35 | 4,47 |
| 2015 | Будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул. Алмазній | 2014-2015 | 40 | 2091,10 | 14,11 | 11,98 | 2,12 |
|  | Будівництво житлового будинку № 22 в кварталі по вул. Алмазній | 2015 | 80 | 4800,00 | 32,40 | 27,54 | 4,86 |
|  | Будівництво житлового будинку № 1 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2015-2016 | - | - | 6,20 | 5,28 | 0,92 |
|  | Всього в 2015 році |  | 120 | 6891,10 | 52,70 | 44,80 | 7,90 |

| 2016 | Будівництво житлового будинку № 1 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2015-2016 | 120 | 7200,00 | 42,4 | 36,04 | 6,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівництво житлового будинку № 2 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2016 | 40 | 2400,00 | 16,2 | 13,77 | 2,43 |
|  | Будівництво житлового будинку № 4 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2016 | 40 | 2400,00 | 16,20 | 13,77 | 2,43 |
|  | Будівництво житлового будинку № 5 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2016-2017 | - | - | 3,15 | 2,68 | 0,47 |
|  | Всього в 2016році |  | 200 | 12000,00 | 77,95 | 66,26 | 11,69 |
| 2017 | Будівництво житлового будинку № 5 в кварталі по вул. Орджонікідзе | 2016-2017 | 40 | 2400,00 | 16,20 | 13,77 | 2,43 |
|  | Будівництво житлового будинку № 1 по вул. Фільтровій | 2017 | 120 | 7200,00 | 42,40 | 36,04 | 6,36 |
|  | Будівництво житлового будинку № 2 по вул. Фільтровій | 2017 | 80 | 4800,00 | 32,40 | 27,54 | 4,86 |
|  | Будівництво житлового будинку № 8 в кварталі по вул. Алмазній | 2017-2018 | - | - | 5,61 | 4,77 | 0,84 |
|  | Всього в 2017 році |  | 240 | 14400,00 | 96,61 | 82,12 | 14,49 |

| 2018 | Будівництво житлового будинку № 8 в кварталі по вул. Алмазній | 2017-2018 | 108 | 4268,00 | 28,79 | 24,47 | 4,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівництво житлового будинку № 12 в кварталі по вул. Алмазній | 2018 | 60 | 3300,00 | 22,26 | 18,92 | 3,34 |
|  | Будівництво житлового будинку № 9 в кварталі по вул. Алмазній | 2018 | 56 | 4100,00 | 27,65 | 23,50 | 4,15 |
|  | Будівництво житлового будинку № 6 в кварталі по вул. Алмазній | 2018-2019 | 50 | 2720,00 | 18,35 | 15,6 | 2,75 |
|  | Всього в 2018 році |  | 274 | 14388,00 | 97,05 | 82,49 | 14,56 |
| 2019 | Будівництво житлового будинку № 6 в кварталі по вул. Алмазній | 2018-2019 | 130 | 7080,00 | 47,75 | 40,59 | 7,16 |
|  | Будівництво житлового будинку № 7 в кварталі по вул. Алмазній | 2019 | 180 | 9800,00 | 66,10 | 56,18 | 9,92 |
|  | Всього в 2019 році |  | 310 | 16880,00 | 113,85 | 96,77 | 17,08 |
|  | Всього по Програмі |  | 1223 | 68980,41 | 467,98 | 397,79 | 70,19 |

Начальника управління

містобудування та архітектури

облдержадміністрації                                                                                                                                                Ю.В. Лукашев