# Отчет

областной государственной администрации о готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-бытовой и культурной сферы Запорожской области к работе в осенне-зимний период

С целью обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области для работы в осенне-зимний период был организован областной штаб.

На 28 сентября в области завершаются работы по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2006/2007 гг.

Подготовлено 6940 жилых домов или 91% от общего количества. Выполнены работы по ремонту 1003 кровель, что составляет 94%,  на 98% выполнен профилактический  ремонт  отопительных систем.

Завершается работа по подготовке объектов теплоснабжения. На текущее время подготовлено 463  котельных или 90% от общего числа.

Практически закончена работа по  подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Выполнен ремонт и замена 107 км водопроводных сетей, что составляет 92%, канализационных сетей 22 км или 94%. Подготовлено  водопроводных насосных станций -94%, канализационных  96%   К работе в зимних условиях подготовлено 313 скважин или 82%.

Продолжается работа по подготовке дорожно-мостового хозяйства.

Произведен капитальный ремонт 111 тыс.кв. метров дорог или 91 %, выполнен средний ремонт 271 тыс. кв. метров дорог (97%),   мелкий ремонт дорог на 92%. Подготовлено специализированной уборочной техники 143 единицы, заготовлено  посыпочного материала - 93% от запланированного объема.

Подготовлено  18 троллейбусов (85%), 23 трамвая (77%). отремонтировано 93% контактной сети.

В соответствии с запланированными работами заканчивается подготовка дошкольных учреждений и учебных заведений к работе в осенне-зимний период. По состоянию на 26.09.06 в области подготовлено 357 школ, что составляет 96%, 174 детских дошкольных учреждений или 96%. На 89% подготовлены котельные.

Подготовлено 100 лечебных учреждений или 93% от общего количества.

Уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги  с начала года  составил 97,3%,  за последний месяц достиг 101,6%.

За 8 месяцев текущего года потребителями оплачено 100% использованной  электроэнергии.

С начала года на 26.09.2006 по фондам облгосадминистрации оплачено 78 % использованного природного газа.

Общая задолженность по природному газу в 2006 году составила  42,6 млн. грн. Основными должниками являются предприятия коммунальной теплоэнергетики области, долг которых составляет 41,1 млн. грн. Основными должниками являются: Концерн "Городские тепловые сети", г. Запорожье – 31,1 млн.грн., Мелитопольское ОПТС – 4.1 млн.грн., ЗАО "Бердянское ПТС" – 3,3 млн.грн., КП "Днепрорудненские городские тепловые сети 1,1 млн.грн.

С целью своевременного начала отопительного сезона в области, районными и городскими администрациями проводится соответствующая работа по 100% погашению задолженности за использованный природный газ в срок до 10.10.06.

Для этого облгосадминистрация обязала руководителей территорий оформить банковские кредиты для 100% погашения текущей задолженности за использованный природный газ.

В связи с повышением цен на энергоносители в области активизирована работа относительно приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги  к экономически-обоснованному уровню, которые  будут завершены к началу  отопительного сезона.

Еженедельно проводится мониторинг принятия экономически-обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Совместно с облсоветом было проведено совещание, в результате которого подготовлено обращение к территориальным властям, с просьбой активизировать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду и завершить ее к началу отопительного сезона, а также привести в соответствие к экономически-обоснованному уровню тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Надо отметить, что финансово-экономическое состояние предприятий жилищно-коммунального  хозяйства ухудшилось из-за непрогнозированного роста цен на газ и электроэнергию по окончании сезона с 1.01.06, что в свою очередь не дало возможности вовремя отреагировать предприятиям и повысить тарифы на оказываемые услуги. Как следствие предприятия получили убыток около 20 млн.грн.

При этом все работы по подготовке к зиме осуществляются за счет местных бюджетов. Износ основных фондов предприятий на сегодня составляет более60%.

Для изменения ситуации в 2007 году необходимо внедрение принципиально новых подходов в реформирования ЖКХ по новым социальным стандартам.

# Отчет

# областной государственной администрации о ходе выполнения решения Запорожского областного совета от 28.07.06 №8 “О социально-экономической ситуации в пгт. Степногорск Васильевского района Запорожской области”

С ликвидацией в 1996 году шахты №1 Таврического опытно-промышленного горно-обогатительного комбината в поселке Степногорск на протяжении последних лет сложилась сложная социально-экономическая ситуация.

Из-за отсутствия рынка труда, миграции до 60% населения и его низкой платежеспособности, повышения цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы возникла большая задолженность жителей поселка за коммунальные услуги, что, в свою очередь, привело к полной убыточности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, и прекращению с 2004 года  работы котельной.

В сложных условиях сегодня живут более 5 тыс. жителей поселка – с проблемами отопления, воды, стоков, электроэнергии.

Вся существующая социальная инфраструктура пгт. Степногорск находится в неудовлетворительном состоянии и требует значительных средств на ее содержание.

По состоянию на 01.07.2006 трудоспособное население пгт. Степногорск составляет 2560 чел., экономической деятельностью занято лишь 25%.

Предприятие-правопреемник Таврического горно-обогатительного комбината – ЗАО “Стептехсервис” хозяйственной деятельности не ведет.

Начиная с 2000 года, комплекс проблем пгт. Степногорск неоднократно рассматривался на уровне поселкового совета, райгосадминистрации и облгосадминистрации, формировались инициативы Правительству Украины.

Однако, проблемы остались нерешенными.

Главным направлением решения социально-экономических проблем является привлечение инвестиций в добывающую промышленность  и жилищно-коммунальную сферу (это напрямую зависит от макроэкономических факторов на внешнем рынке ферросплавов).

Ситуация в поселке  напрямую связана с развитием рынка марганцевой руды. Изучение этого рынка показало, что руды Великотокмацкого месторождения имеют меньшее процентное содержание марганца (и состовляют от 25,2 до 39,5%), нежели руды разрабатываемых на сегодняшний день других месторождений. Вследствие этого разработка данного месторождения была экономически не целесообразной из-за высокой стоимости обогащения.

С учетом истощения запасов других месторождений, а также роста цены на марганец на мировом рынке, по нашим расчетам руда Великотокмацкого месторождения будет востребована через 2-3 года.

В связи с этим мы нашли нового инвестора для разработки другого рудного поля месторождения, что на наш взгляд будет способствовать созданию конкуренции и ускорит возобновление работ по добыче руды ЗАТ «Стептехсервис», а также активизирует работу ЗАО «Визави» и Запорожского ферросплавного завода по возобновлению работы шахты.

Мы предлагаем подготовить совместное  обращение в Минприроды с предложением обязать ЗАО «Стептехсервис» исполнить инвестиционные обязательства либо инициировать аннулирование специального разрешения на пользование недрами на основании ст. 20 Постановления КМУ № 168 от 20.02.06 (работы не начаты на протяжении 2 лет с момента получения лицензии).

Задачи по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства пгт. Степногорск можно разделить на два этапа.

Нашей стратегической задачей является получение  в 2007 год субвенций на  финансирование реконструкции систем водообеспечения и водоотведения. Мы совместно с облсоветом обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой выделить для этих целей 8 млн. грн.

Начаты работы по реализации инвестиционного проекта  электротеплообеспечения Степногорска с привлечением современных энергосберегающих технологий, что обеспечит стабильное теплоснабжение населенного пункта. Проектом предусматривается внедрение за счет средств инвестиционной программы ОАО «Запорожьеоблэнерго» использование теплоаккумулирующих технологий с многотарифным учетом стоимости потребленной электроэнергии, которые дают значительный экономический эффект за счет разницы в тарифах при зонном учете. Таким образом, объем потребленной электроэнергии может быть снижен и решена задача точечного отопления в 2007 году.

Но для того, чтобы решить в перспективе данные вопросы уже в текущем году  для подготовки к зиме необходимо:

- провести работу по замене сетей электроснабжения поселка с последующей передачей их на баланс ОАО «Запорожьеоблэнерго»;

- для подготовки работы систем водообеспечения и водоотведения в осенне-зимний период КП «Облводоканал» провести работы  по их ремонту  и реконструкции с последующей передачей предприятию сетей в оперативное управление или  аренду.

В связи с этим предлагаем областному совету  поручить КП «Облводоканал» принять в аренду и обеспечить обслуживание систем водообеспечения и водоотведения пгт. Степногорск.

С целью предотвращения перемерзания коммуникаций в жилых домах в зимний период в связи с переходом жильцов на индивидуальное отопление, решено провести утепление подвалов жилых домов по 1 и 3  микрорайонам поселка Степногорск.

В 2006 году по предложениям Васильевской райгосадминистрации в поселке Степногорск приоритетным мероприятием определено проведение работ по реконструкции системы отопления школы с объемом финансирования из государственного бюджета 208,3 тыс.грн. При этом софинансирование из областного бюджета составляет 41,7 тыс.грн.

На завершение работ по реконструкции очистительных сооружений канализации в с. Верхняя Криниця Васильевского района, которые принимают на очистку сточные воды   пгт. Степногорск,  в текущем году предполагается выделить  130 тыс.грн. за счет капитальных вложения областного бюджета.  Их использование  даст возможность ввести в действие I очередь объекта мощностью 2,5 тыс.куб. метров сточных вод в сутки.

В результате тщательного изучения ситуации мы совместно с руководством облсовета определили главнейшие  мероприятия по входу коммунального хозяйства пгт. Степногорск в будущую зиму и обсчитали необходимые объемы их финансирования:

- замена кабельных вводов электроснабжения жилых домов  - 410 тыс.грн.;

- утепление стояков в подвальных помещениях жилых домов – 600 тыс.грн.;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотвода – 559 тыс.грн.

В сумме это составляет 1569 тыс.грн.

Для выполнения данного перечня работ уже определены подрядчики, в том числе по реконструкции систем водоснабжения и водоотвода это КП «Облводоканал», которые приступили к выполнению указанного перечня работ.

На сегодняшний день выполняются следующие работы:

- по текущему ремонту внутривертольных электросетей степень готовности составляет 50%, окончание работ запланировано до начала отопительного сезона,

- работы по реконструкции изношенного участка водопровода выполнены на 92% с окончанием до начала отопительного сезона, ведет КП "Облводоканал"

- по реконструкции напорного канализационного коллектора степень готовности составляет 11%, окончание работ запланировано на 10 октября КП "Облводоканал";

- по утеплению цокольных этажей жилых домов степень готовности составляет 15%, окончание работ запланировано до начала отопительного сезона.

Предлагаю депутатам областного совета выделить средства из областного бюджета на решение поставленных задач согласно проекта решения.

Благодарю за внимание.