Автодороги Запорізької області

Стабільну діяльність та розвиток дорожньої галузі у Запорізькій області забезпечують: Служба автомобільних доріг в області, головна підрядна організація - ДП «Запорізький облавтодор» та 22 його філії, інші спеціалізовані підрядні організації (ЗАТ «Мосто-будівельне управління № 5», Запорізький відділ комплексного проектування Державного інституту «Укрдіпродор», ТОВ «Ремшляхбуд» та ін.).

Раціональна мережа автомобільних доріг загального користування області має протяжність 6973,7 км, у тому числі автодоріг місцевого значення - 6277,3 км та державного значення - 696,4 км. Крім того на автомобільних дорогах знаходиться 388 мостів та шляхопроводів протяжністю 9022 пог. м., 4197 шт. залізобетонних труб протяжністю 62793 пог. м., 982 автопавільйони.

Понад 80% доріг Запорізької області зведені понад 30 років тому і на теперішній час не відповідають вимогам сучасного автомобільного руху та технічним параметрам. При їх будівництві передбачалась інтенсивність руху до 9 тисяч автомобілів на добу та максимальна швидкість 90км/год.

Підсумки дев’яти місяців п.р.

Завдяки підтримці «Укравтодору» та голови облдержадміністрації Євгена Червоненка у поточному році фінансування дорожнього господарства області збільшено у порівнянні з минулими роками. Це дає можливість завершити розпочате будівництво та ремонти ділянок доріг і мостів області з застосуванням нових сучасних технологій, більше коштів направити на експлуатаційне утримання доріг з метою створення безпечних умов руху.

Нове будівництво

Продовжуються роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю біля с. Матвіївка Вільнянського району на автодорозі Харків–Сімферополь. Завершення цього об’єкту є довгоочікуваним, адже роботи ведуться з 2004 року. При введенні в експлуатацію цієї ділянки дороги значно покращаться умови руху транспортних засобів, буде побудовано новий шляхопровід через залізницю замість аварійного. Вперше в області на даному об’єкті використовують нові матеріали та технології – оцинковане металеве огородження, що дасть можливість зменшити витрати по експлуатаційному утриманню.

Будівництво 1 км автодороги на маршруті Енергодар - В.Білозерка біля с. Веселе надало можливість значно поліпшити транспортне сполучення між двома районними центрами області.

Завершення виконання робіт по будівництву 2,2 км дороги на дільниці с.Більманка-10-річчя Жовтня у Куйбишевському районі обумовлено державною програмою по забезпеченню під’їзду з твердим покриттям до кожного населеного пункту.

Закінчено роботи з будівництва нового мостового переходу з підходами через річку М.Токмачка біля с. Басань на автодорозі Дніпропетровськ-Василівка-Гуляйполе-Токмак-Мелітополь (Пологівський район) з введенням в дію 1 км.

Капітальний ремонт

Для поліпшення курортного сполучення Азовського узбережжя у травні 2007 року здано в експлуатацію автомобільну дорогу на ділянці Степок-Азовське - 1,4 км біля бази відпочинку „Азовське”.

Завдяки збільшенню фінансування та співпраці з облдержадміністрацією закінчено роботи зі спорудження шляхопроводу через залізницю на автодорозі Енергодар – Василівка –Бердянськ біля села Балки Василівського району, які тривали з 2004 року. Цей об’єкт має стратегічне значення не тільки для області, а й для України, бо розташований на автодорозі у 30-ти кілометровій зоні Запорізької атомної станції і є під’їзною дорогою до неї на випадок надзвичайної або екстремальної ситуації. Існуючий об’їзд з перетином через залізничну колію значно підвищував ризик виникнення ДТП та не сприяв нормальній пропускній здатності даної ділянки дороги.

Для підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автодороги розпочато капітальний ремонт на ділянці Велика Білозерка–Михайлівка з виходом до автодороги державного значення М18, на дільниці протяжністю 0,9 км .

Згідно програми будівництва та реконструкції міжнародних транспортних коридорів розпочато роботи з капітального ремонту автодороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на ділянці км385+188–км387+270; км457+900–км 458+200 з введенням в дію до кінця року 0,5 та 0,3 км відповідно.

Зважаючи на проблеми з транспортною доступністю сільських територій і необхідність прискорення темпів соціально-економічного розвитку села, згідно з програмами «Сільські дороги» та «Шкільний автобус» виконуються роботи з ремонту ділянок доріг, що перебувають у незадовільному стані та які використовують для підвозу школярів до навчальних закладів.

Стан фінансування

Для збереження існуючої мережі автомобільних доріг області та здійснення мінімальних обсягів ремонтних робіт (згідно з міжремонтними термінами), необхідно понад 700 млн. грн. Фактично з обсягів фінансування на ремонти спрямовувалось у 2005 році - 61,6 млн. грн., у 2006 році - 103,0 млн. грн., у 2007 році із державного бюджету - 107,1 млн. грн. та 19,3 млн. грн. із спеціального фонду місцевого бюджету.

Планом робіт 2007 року передбачено ремонт комунальних доріг за рахунок субвенцій з держбюджету в обсязі 20,497 млн. грн. Ці роботи проводяться своєчасно.

Виходячи з фінансових можливостей Служба автодоріг забезпечує виконання у 2007 році основних завдань щодо підтримання споживчих властивостей автодоріг.

Підготовка до осінньо-зимового періоду

Згідно запланованих заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду заготовлено у достатній кількості противоожеледні матеріали, відремонтовано техніку, яка застосовується на снігоочищенні.

На виробничих базах та підрозділах підготовлено пункти обігріву техніки і робочих, закуплено теплий та спеціальний одяг.

Безпека руху

Поліпшення якості вітчизняних доріг - свідчення успішного просування України в європейське співтовариство, зміцнення статусу транзитної держави, що збільшує можливості залучення інвестицій.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху ліквідовано ямковість у кількості 120154 м2, на 1630 км нанесено та поновлено горизонтальну розмітку, встановлено та замінено 10178 знаків, встановлено та відремонтовано 16,056 км металевої бар’єрної огорожі, укріплено 57 км узбіччя, встановлено 1680,4 пог.м. пішохідних огороджень, видалено рослинність біля автодоріг на 230,6 км. та знято з обліку 8 місць концентрації ДТП на дорогах державного значення.

За останні роки значно змінились умови руху на дорогах. Різке збільшення великовагових машин призвело до інтенсивного руйнування дорожнього покриття. На даний час міцність та довговічність дорожніх „одягів” залишається основним завданням Служби автодоріг.

Принципово важливим є те, що в дорожній галузі досягнуто позитивної динаміки якісних показників завдяки застосуванню нових технологій, сучасної техніки для вдосконалення та відновлення транспортно-експлуатаційних і технічних характеристик доріг і споруд на них, підвищення міцності дорожніх одягів, якості виконаних робіт, довговічності та надійності доріг.

Служба автомобільних доріг Запорізької області