Додаток 1

ЗВІТ
        про стан виконання Плану роботи на 2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

на період до 2020 року в Запорізькій області

(за підсумками І півріччя 2016 року)

| Найменування завдання Державної стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснен-ня заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверд-жені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення ролі та функці-ональних можливостей міст у подаль-шому розвитку регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Розвиток інфраструктури міст: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво мостових переходів автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі; | 2016 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2016 рік (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 6, зі змінами) |  | 10 млн. грн. обл. бюджет (згідно з рішенням обласної ради від 28.07.2016 № 17) | 10 млн. грн. обл. бюджет (згідно з рішенням обласної ради від 28.07.2016 № 17) | 6,439 млн. грн. обл. бюджет | 6,439 млн. грн. обл. бюджет | - | - | - | - | Рішенням обласної ради від 28.07.2016 № 17 на фінансування робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя передбачено кошти в обсязі 10 млн. грн., з них на 26.08.2016 профінансовано та освоєно 6,439 млн. грн. (64,4 % від передбаченої суми). | - |
|  | підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони; | 2016- 2017 | Місцеві програми з розроблення містобудівної документації |  | 12118,0 тис. грн. місц. бюджет | 9819,518 тис. грн. місц. бюджет | 1380,252 тис. грн. місц. бюджет | 1380,252 тис. грн. місц. бюджет | Розроблення (оновлення) та затвердження містобудівної документації в регіоні, од. | 950 | 53 | -897 (5,6 %) | Затверджено 1 генеральний план та 1 зонінг смт Балабіне, 4 детальні плани територій за межами населених пунктів (у Запорізькому (2), Вільнянському (1) та Василівському (1) районах). Продовжується виконання робіт з розробки 24 генеральних планів населених пунктів, 19 планів зонування, 4 детальних планів території | Бракування коштів у місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації |
|  | створення містобудівного кадастру Запорізької області | 2016- 2017 | Регіональна програма створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2014-2018 роки (рішення обласної ради від 31.10.2013 № 12, зі змінами) |  | 2016 рік 1586,0 тис. грн. у т.ч. 1406,0 тис. грн. обл бюджет; 180,0 тис. грн. місц. бюджет | 1406,0 тис. грн. обл бюджет | 94,0 тис. грн. обл бюджет | - | Кількість містобудівних кадастрів рівня області та району, од. | 2 | 0 | -2 | У зв’язку з бюджетною обмеженістю, фінансування заходів Програми не здійснювалося |  |
|  | 2) Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах; | 2016 | Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05.2016 № 254 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області» |  | - | - | - | - | Кількість маршрутів, на які залучено автобуси для перевезення пасажирів | 136 | 136 | 100% | Проведено відповідні конкурси, за результатами яких визначено 11 переможців на 14 об’єктах. |  |
|  | оновлення міського електротранспорту | 2016 | Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротанс» (рішення Запорізької міської ради від 25.03.2016 № 30 (зі змінами) |  | 32,25 млн.грн. автобус 10,5 млн.грн. тролей-бус | - | - | - | Кількість нових тролейбусів та автобусів | 10 автобусів 10 тролейбусів | - | - | Натепер проводиться процедура тендерних закупівель |  |
| 2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Поліпшення транспортної доступності в межах регіону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення ямкового ремонту доріг загального користування місцевого значення | 2016 | Програма покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області на 2016 рік (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 6 (зі змінами) |  | 20 млн. грн. обл. бюджет | 20 млн. грн. обл. бюджет | 9,48 млн. грн. | 9,48 млн. грн. | Ліквідація ямковості, тис. м2 | 71,4 | 52,6 | -18,8 (73,7 %) | Ліквідовано ямковість автомобільних доріг місцевого значення на площі 52,6 тис. м. кв. |  |
|  | 2) Розвиток сільської місцевості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стимулювання сільгоспвиробників щодо нарощування поголів'я великої рогатої худоби (в тому числі корів) у сільськогосподарських підприємствах регіону; | 2016- 2017 | Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки (рішення обласної ради від 20.03.2014 № 20) |  | 2 млн. грн. обл. бюджет | 1 млн. грн. обл. бюджет | 1,035 млн. грн. | 250,0 тис. грн. | Збільшення обсягу валової продукції сільського господарства | 1852,0 млн. грн. 97,2% | 1886,4 млн. грн. 101,9% | +34,4 млн. грн. +4,7% | Виробництво валової продукції сільського господарства за січень - червень 2016 року склало 1886,4 млн. грн. і збільшився порівняно з відповідним періодом 2015 року на 1,9 % (7 місце серед регіонів). | - |
|  | виконання комплексу заходів з розвитку рибальства та рибного господарства, створення кластеру з добичі та переробки риби та морепродуктів; | 2016 | Програма розвитку рибного господарства Каховського та Дніпровського водосховищ у межах Запорізької області на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 11) |  | 900,0 тис. грн. обл. бюджет; 600,0 тис. грн. кошти суб’єктів господарювання | 900,0 тис. грн. обл. бюджет; 600,0 тис. грн. кошти суб’єктів господарювання | - | - | Біологічна меліорація Каховського водосховища шляхом вселення рослин, риб, тис. екз. Біологічна меліорація Дніпровського водосховища шляхом вселення рослин, риб, тис. екз. | 155,75 61,125 | - - | - - | У зв’язку з бюджетною обмеженістю, фінансування заходів Програми не здійснювалося | - |
|  | дорадчий супровід сільськогосподарського виробництва | 2016- 2017 | - | - | - | - | - | - | Кількість проведених семінарів, тренінгів, засідань за круглими столами з питань високопродуктивного та прибуткового виробництва в агропромисловому комплексі | 25 | 63 | + 38 (2,5 р.б) | Проводиться робота по навчанню, підготовці та ознайомленню сільськогосподарських виробників з новітніми досягненнями науки та техніки (детальніше див. аналітичну записку) | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Розвиток інтелектуального капіталу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних; | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7, зі змінами) |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Кількість безробітних, які за направленням служби зайнятості пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, осіб | 8600 | 5771 | -2829 (67,1%) | На 01.07.2016 пройшли професійне навчання 5,8 тис. осіб за професіями, що користуються попитом на ринку праці, у тому числі на конкретні робочі місця за заявками роботодавців | - |
|  | видача ваучерів на навчання особам старше 45 років, інваліда-учасникам АТО , ВПО, військовослужбовцям, звільненим у зв’язку зі скороченням або за станом здоров’я | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7 (зі змінами) |  | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Кількість осіб, яким видано ваучери на навчання | 325 | 32 | -293 (9,8 %) | На 01.07.2016 видано 32 ваучера громадянам старше 45 років | - |
|  | 2) Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розробка проектної документації, техніко-економічного обґрунтування, резюме перспективних інвестиційних проектів; | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяль-ності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 5861,0 тис. грн. обласний бюджет | 600,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США | 971,7 | 900,1 | -71,6 (зумовлено курсовою різницею та виведен-ням капіталів підпри-ємств) | Проводиться робота щодо: оновлення бази інвестиційних проектів, інвестиційних паспортів міст та районів області; опрацьовується Концепція Інвестиційного паспорта Запорізької області | - |
|  | проведення щорічних форумів InCo; | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  |  | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - |  |  |  |  | Розроблено Концепцію Форуму InCo; підготовлено перелік міжнародних інвестиційних та фінансових організацій, які потенційно можуть взяти участь у Форумі; опрацьовується кошторис витрат на проведення Форму | - |
|  | підтримка інвестиційних проектів промислового комплексу області | 2016- 2017 | - | - | - | - | 507,8 млн. грн. 1187,6 тис. євро власні кошти та кошти інвестор-рів | - | Кількість підприємств, що впроваджували інновації | 60 | 45 | - 15 (75%) | За підтримки облдержадміністрації на території області продовжено реалізацію масштабних інвестиційних проектів (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | 3) Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва на зворотній основі; | 2016 | Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 26, із змінами) |  | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Кількість реалізованих бізнес планів, од. | 4 | 0 | -4 | Виконання заходу заплановане на ІІ півріччя 2016 року (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | подальша підтримка пілотного проекту «Біз-нес-інкубатор «БІ-Запоріжжя»; | 2016 |  |  | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Кількість випускників бізнес-інкубатору, що зареєструвалися як СПД | 15 | 0 | -15 | Інкубанти проходять навчання на базі бізнес-інкубатора «БІ-Запоріж-жя». Їх реєстрація як суб’єктів підприємницької діяльності запланована на IV квартал 2016 року (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | створення мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області | 2016 | Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 26, із змінами) |  | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Кількість створених бізнес – інкубаторів | 2 | 1 | -1 (50 %) | Виконання заходу заплановане на ІІ півріччя 2016 року | - |
|  | 4) Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці»; | 2016- 2017 | Програма розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 14.02.2013 № 3, зі змінами) |  | 235,0 тис. грн. обл. бюджет | - | - | - | Кількість відвідувачів фестивалю, тис. осіб | 12000 | - | - | Проведення фестивалю заплановано на жовтень 2016 року | - |
|  | розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду на території області; | 2016-2017 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 728,323 тис. грн. обл. бюджет 100,0 тис. грн. місц. бюджет | 728,323 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Кількість об’єктів ПЗФ, по яких визначено та встановлено у натурі (на місцевості) межі | 128 | 107 | -21 | Проводиться робота щодо розробки 24 проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення | - |
|  | розробка місцевої схеми формування екологічної мережі; | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 189,641 тис. грн. обл. бюджет | 189,641 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Кількість розроблених місцевих схем формування екологічної мережі | 5 | 2 | -3 | Проводиться робота щодо розробки місцевих схем формування екологічної мережі Приазовського, Приморського та Якимівсько-го районів | - |
|  | будівництво сучасних полігонів для поховання твердих побутових відходів; | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 39889,5 тис. грн. обл. бюджет | 11002,98тис. грн. обл. бюджет | 40373,04 тис. грн. обл. бюджет | 1580,5 тис. грн. обл. бюджет | Кількість сучасних полігонів для поховання твердих побутових відходів | 3 | 0 | -3 | Проводиться робота щодо будівництва полігонів твердих побутових відходів в містах Гуляйполе, Кам'янка-Дніпровська та с. Велика Білозерка Великобіло-зерського району | - |
|  | вивезення та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин; | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 8000,0 тис. грн. обл. бюджет | 8000,0 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Наявність безхазяйних непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, тонн | 202,6 | 0 | -202,6 | Готується тендерна документація на визначення виконавця робіт | - |
|  | захист територій від підтоплення | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 16662,25 тис. грн. обл. бюджет | 10083,76 тис. грн. обл. бюджет | 14871,99 тис. грн. обл. бюджет | 8293,5 тис. грн. обл. бюджет | Протяжність розчищених (укріплених) територій, км | 12,5 | 7,3 | -5,2 (58,4%) | Проводиться робота щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району | - |
|  | 5) Розвиток транскордонного співробітництва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участь членів офіційних делегацій Запорізької області у презентаційних заходах в Україні та поза її межами | 2016- 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечено участь офіційних делегацій Запорізької області у презентаційних заходах в Україні та поза її межами (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | проведення заходів з євроінтеграційної та транскордонної тематики (свята, міжнародні конференції, семінари, засідання за круглим столом, громадські читання, ярмарки тощо) | 2016- 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Зокрема, протягом 16-21.05.2016 забезпечено святкування Дня Європи (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | 6) Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація заходів з енергоефективності та енер-гозбереження; | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енерго-ефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 8312,2 млн. грн. у т.ч. 3214,1 млн. грн. власні кошти; 199,9 млн. грн. держ. бюджет; 73 млн. грн. місцеві бюджети 169,1 млн. грн. обл. бюджет; 4656 млн. грн. інші | 2016 рік 3784,6 млн. грн. у т.ч. 2158,5 млн. грн. власні кошти; 131,1 млн. грн. держ. бюджет; 38 млн. грн. місцеві бюджети 113,7 млн. грн. обл. бюджет; 1343,2 млн. грн. інші | 13,9 млн. грн. у т.ч. 9,9 млн. грн. власні кошти; 1,1 млн. грн. держ. бюджет; 2,2 млн. грн. місцеві бюджети 600 тис. грн. інші | 13,9 млн. грн. у т.ч. 9,9 млн. грн. власні кошти; 1,1 млн. грн. держ. бюджет; 2,2 млн. грн. місцеві бюджети 600 тис. грн. інші | Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у порівнянні з аналогічним періодом минулих років, % | 5 | 4 | -1 (80 %) | Проведено комплекс організацій-но-технічних заходів із енергозбере-ження, що дозволило зекономити 404,1 тис. т. у.п., економічний ефект від впровадження енерго-ефективних заходів склав 3,3 млн. грн. | - |
|  | підтримка проектів будівництва парків вітрових та сонячних електростанцій на території південних районів області; | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енерго-ефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 7176,6 млн. грн. | 2016 рік 3371,8 млн. грн. у т.ч. 3365,3 млн. грн. власні кошти та інші джерела; 6,5 млн. грн. держ. та місцевийбюджети | - | - | Частка відновлюваних джерел енергії у структурі споживання па-ливно-енерге-тичних ресурсів області, % від базового | 5 | 1,9 | - 3,1 (38 %) | Забезпечено подальше впровадження ТОВ «Токмак Солар Енерджи» проекту сонячної електростанції потуж-ністю 50 МВт (сума інвестицій - 1,8 млрд. євро). (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергозберігаючих заходів з метою ощадливого споживання палив-но-енергетичних ресурсів | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енерго-ефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 2 млн. грн. | 1млн. грн. | - | - | Збільшення кількості ви-даних кредитів на здійснення енерго-ефективних заходів у порівнянні з попереднім періодом, % | 6 | 0 | -6 | Розробляється порядок та механізм компенсації частини суми кредиту залученими населенням, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житло-во-будівель-них кооперативів до впровадження енер-гоефектив-них заходів | - |
| 4. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних терторій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для створення індустріальних парків у Запорізькій області, у т.ч. на територіях старих промислових зон | 2016 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 5861,0 тис. грн. обласний бюджет | 50,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США | 971,7 | 900,1 | -71,6 (зумовлено курсовою різницею та виведен-ням капіталів підпри-ємств) | Проводиться робота щодо створення індустріальних парків. Зокрема, сформовано перелік із 18 земельних ділянок під індустріальні парки (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | 2) Створення умов для продуктивної праці населення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сприяння збереженню ефективних існуючих і створенню нових робочих місць; | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7, зі змінами) |  | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Співвідношення між чисе-льністю прий-нятих на ро-боту на нові робочі місця та звільненими у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці, % | 130 | 188,3 (січень-травень) | +58,3 в.п. | За січень-травень 2016 року в області створено 8,2 тис. нових робочих місць. При цьому чисельність працівників, прийнятих на нові робочі місця в 1,9 раза перевищила чисельність вивільнених працівників | Для за без-печення підвищення рівня зайнятості необхідно прийняття на державному рівні нормативно-правових актів щодо легалізації економіки та стимулювання виведення з «тіні» трудових відносин. |
|  | створення умов для стабілізації ринку праці та недопущення зростання рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15-70 років); | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 № 7, зі змінами) |  | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), % | 9,7 | 10,4 (І квартал) | +0,7 в.п. | Проводиться робота щодо регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів та забезпечення соціального захисту населення від безробіття. Але ситуація на ринку праці залишається складною, що обумовлено зниженням економічної активності, викликаної у т.ч. бойовими діями на сході країни, а також погіршенням демографічної ситуації | - |
|  | сприяння зростанню чисельності осіб, застрахованих у системі державного соціального страхування | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7, зі змінами) |  | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок без-робіття в межах кошто-рису | Кошти Фонду загально-обов`яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах кошторису | Чисельність осіб, застрахованих у системі державного соціального страхування, тис. осіб | 490 | 456,3 (І квартал) | -33,7 (93,1%) | У рамках роботи щодо забезпечення державних гарантій в оплаті праці виявлено та залучено до оподаткування близько 2,6 тис. неоформлених найманих працівників (за даними Головного управління ДФС у Запорізькій області), з них працевлаштовані на постійну роботу майже 2,4 тис. осіб. | - |
| 5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) відповідно до законодавства та без оплатним харчуванням на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця | 2016- 2017 | Обласна Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, «Назустріч людям» на 2015-2019 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 28) |  | 5300,0 тис. грн. обл. бюджет | 1713,8 тис. грн. обл. бюджет | 1713,8 тис. грн. обл. бюджет | 1713,8 тис. грн. обл. бюджет | Чисельність соціально незахищених осіб, з числа внутрішньо переміщених, яким компенсовано за проживання, осіб | 1600 | 673 | -927 (42 %) | Внутрішньо переміщених осіб забезпечено безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати вартості комунальних послуг) відповідно до чинного законодавства | Неможливість спрогнозувати кількість внутрішньо переміщених осіб, які в подальшому перемістяться або залишать територію Запорізької області |
|  | 2) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво та реконструкція очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації | 2016- 2017 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 46,8 млн. грн. | 19,2 млн. грн., з яких: 18,3 млн. грн. обл. бюджет; 300 тис. грн. місц. бюджети; 600 тис. грн. державний бюджет | 21,35 млн. грн. | 3,5 млн. грн. | Довжина реконструйованих каналі-заційних мереж, км; Потужність очисних споруд, тис. куб. метрів на добу | 2,273 15,661 | 0 0 | -2,273 -15,661 | Здійснюється реконструкція ка-налізаційно-го колектору по вул. Горького м. Мелітополь; приймальної камери очисних споруд м. Дніпро-рудне; каналізаційних очисних споруд для виправної колонії № 99 у с. Біленьке Запорізького району та очисних споруд каналі-зації продуктивністю 400 м3/за добу с. Фруктове Мелітопольського району | - |
|  | 3) Модернізація системи освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернізація професійно-технічної освіти Запорізької області на 2016-2018 роки; | 2016- 2017 | Регіональний план модернізації професійно-технічної освіти Запорізької області на 2016-2018 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2016 № 320) |  | - | - | - | - | Створення центрів професійно-технічної освіти | 11 | 0 | -11 | Створено Регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів) при Запорізькій облдержадміністрації | - |
|  | деінституалізація освіти; | 2016- 2017 | Регіональний план деінституалізації освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 № 836) |  | - | - | - | - | Кількість класів з інклюзивним навчанням | 59 | 9 | -50 (15,2%) | Проводиться робота щодо створення умов для навчання дітей з інвалідністю в інклюзивних групах та класах навчальних закладів області (детальніше див. аналітичну записку) |  |
|  | розширення мережі закладів дошкільної освіти; | 2016- 2017 | Регіональний план розширення мережі дошкільних навчальних закладів |  | - | - | - | - | Кількість відновлених місць | 1027 | 856 | -171 (83,3 %) | Відкрито 5 дошкільних закладів: 4 ДНЗ (505 місць), 1 НВК (50 місць); додатково відкрито 14 дошкільних груп (266 місць) у функціонуючих дошкільних закладах. Створені умови для отримання дошкільної освіти 856 дітям дошкільного віку |  |
|  | придбання шкільних автобусів з метою перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, для районів та об’єднаних територіальних громад області, в яких проведено оптимізацію /об’єднання/ ре організацію загальноосвітніх навчальних закладів | 2016- 2017 | Програма розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 11 зі змінами та доповненнями) |  | 16800,0 тис. грн. обл. бюджет 16800,0 тис. грн. місц. бюджети | 16800,0 тис. грн. обл. бюджет 9050,0 тис. грн. місц. бюджети | - | - | Кількість придбаних нових шкільних автобусів | 15 | 0 | -15 | Триває процедура закупівлі шкільних автобусів | - |
|  | 4) Створення умов для формування здорового населення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надання високоспеціалізованої допомоги дітям, хворим на гемофілію та злоякісні новоутворення, зниження рівня інвалідізації та смертності цієї групи дітей; | 2016- 2017 | Обласна програма «Дитяча онкогемато-логія та гемофілія» на 2013-2018 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 22) |  | 5732,9 тис. грн. обл. бюджет | 2872,9 тис. грн. обл. бюджет (2016 рік) | 2706,7 тис. грн. обл. бюджет | 207,0 тис. грн. обл. бюджет | Показник летальності дітей, зумовленої онкоге-матологічни-ми захворюваннями та новоутвореннями ( %) | 15,8% | визнача-ється за підсумка-ми року | - | Придбано механогідра-влічний операційний стіл та монітор пацієнта для ЗОКДЛ; медикаменти для лікування дітей з онкологічними захворюваннями | - |
|  | підвищення ефективності заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних; захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих Запорізької області, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень; | 2016 | Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в Запорізькій області на період до 2016 року (рішення обласної ради від 14.05.2010 № 15) |  | 97715,0 тис. грн. обл. бюджет | 4000,0 тис. грн. обл. бюджет | 10000,0 тис. грн. обл. бюджет | - | Показник летальності хворих до року від онкологічних захворювань (на 10 тис. населення) | 28,5 на 10 тис. населення | визначається за підсумками року | - | Інформацію щодо кількісного виконання заходів з буде надано за підсумками року |  |
|  | забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», спортивних клубів; | 2016 | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 2012- 2016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 9) |  | 498,925 тис. грн. обл бюджет 272,307 тис. грн. бюджет Мелітопо-льського району | 498,925 тис. грн. обл бюджет 272,307 тис. грн. бюджет Мелітопо-льського району | 243,841 тис. грн. обл бюджет 136,154 тис. грн. бюджет Мелітопо-льського району | 243,841 тис. грн. обл. бюджет 136,154 тис. грн. бюджет Мелітопольського району | Кількість центрів на території області, од. | 21 | 20 | -1 (95,2 %) | Забезпечено: функціонування Мелітопольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 64 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області; відкриття дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Металург» у м. Запоріжжя; проведення 430 спортивних заходів обласного та 14 – Всеукраїнського рівнів, на реалізацію яких виділено кошти в обсязі 456,3 тис. грн. | - |
|  | підтримка діяль-ності закладів дитячо-юнаць-кого та резерв-ного спорту; | 2016 | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 202016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 9) |  | 67723,87 тис. грн. | 67723,87 тис. грн. | - | - | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од. | 64 | 65 | +1 (101,6%) |  | - |
|  | створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом; | 2016 | Обласна цільова програма розвитку матеріально-технічної бази спорту у Запорізькій області «Запорізький стадіон та спортивний майданчик» на 2013-2016 роки (рішення обласної ради від 24.12.2012 № 8, із змінами) |  | 500,0 тис. грн. обл бюджет | 500,0 тис. грн. обл бюджет | 500,0 тис. грн. обл бюджет | 500,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість збудованих спортивних споруд, од. | 1 | 1 | 100% | Проводиться робота щодо будівництва спортивного майданчику у Веселів-ському районі | - |
|  | проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту | 2016 | Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 24.12.2011 № 8, із змінами) |  | 25,0 тис. грн. обл бюджет | 25,0 тис. грн. обл бюджет | 7,0 тис. грн. обл бюджет | 7,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість проведених заходів | 7 | 3 | -4 (42,9%) | Забезпечено проведення низки заходів із пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту (детальніше див. аналітичну записку) | - |
|  | 5) Соціокультурний розвиток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення Запорізького туристичного фестивалю-ярмарку | 2016-2017 | Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 20.04.16 № 1) |  | 140 тис. грн. обл. бюджет | 140 тис. грн. обл. бюджет | 94 тис. грн. обл. бюджет | 94 тис. грн. обл. бюджет | Кількість відвідувачів фестивалю, тис. осіб | 2016 рік – 3000 2017 рік – 3000 | 3400 | +400 (113,3%) | 21.05.2016 проведено Перший Запорізький туристичний фестиваль, який зібрав понад 3,0 тис. відвідувачів; укладено понад 200 туристичних договорів | - |
|  | 6) Надання якісних послуг транспорту та зв’язку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | впровадження автоматизованої системи дисплейного управління на автомобільному транспорті | 2016- 2017 | Програма розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 12, зі змінами та доповненнями) |  | - | - | - | - | Кількість автобусів, підключених до автоматизованої системи дисплейного управління на автомобільному транспорті | 100 | 0 | -100 | Враховуючи бюджетну обмеженість, фінансування заходів Програми не здійснювалося |  |
|  | 7) Надання якісних житлово-комунальних послуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення нав-чально-методичних тренінгів, семінарів, засідань за круглим столом тощо, спрямованих на підвищення професіоналізму представників органів самоорганізації населення, ОСББ та впровадження успішного досвіду розвитку територій; | 2016- 2017 | Програма сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015 - 2017 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 №30) |  | 214,2 тис. грн. обл. бюджет | 60 тис. грн. обл. бюджет | 80,4 тис. грн. обл. бюджет | 20,4 тис. грн. обл. бюджет | Кількість проведених семінарів, од. | 15 | 6 | -9 (40%) | На 01.07.2016 проведено 6 навчальних семінарів для керівників ОСББ та інших осіб, які потенційно можуть бути управителями житлових будинків | - |
|  | виділення мікро-грантів на проведення заходів з енергозбережен-ня будинків ОСББ, розташованих на депресивних терторіях області; | 2016- 2017 | Програма сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015 - 2017 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 №30) |  | 7500,0 тис. грн. обл. бюджет | 2500,0 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Кількість ОСББ, які отримали мікрогрант, од. | 13 | 0 | -13 | На засідання конкурсної комісії 04.08.2016, подано 23 проектні пропозиції від ОСББ на виділення мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження.. Розгляд проектних пропозицій триває | - |
|  | забезпечення населення Запорізької області послугами водопостачання належного рівня та якості; | 2016- 2017 | Регіональна цільова програма «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами) |  | 21441,47тис. грн. обл. бюджет 1843,047 тис. грн. місц. бюджет | 9266,137тис. грн. обл. бюджет | 2765,784тис. грн. обл. бюджет | 2765,784 тис. грн. обл. бюджет | Протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих мереж, км | 34,386 | 7,26 | -27,126 (21,1%) | Здійснено будівельно-монтажні роботи по 4 об’єктах у містах Ток-мак, Оріхів, смт Веселе та с. Олек-сандрівка Приазовського району. Збудовано та реконструйовано 7,26 км водопровідних мереж та насосна станція другого підйому. | - |
|  | забезпечення доступним житлом населення | 2016- 2017 | Обласна програма «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2013-2017 роки (рішення облас-ної ради від 22.11.2012 № 16); |  | 439,441 тис. грн. обл. бюджет | 439,441 тис. грн. обл. бюджет | 323,199 тис. грн. обл. бюджет | 323,199 тис. грн. обл. бюджет | Кількість кредитних угод на придбання житла на вторинному ринку, од | 1 | 1 | 100% | На 01.07.2016 укладено 1 угоду для придбання житла на вторинному ринку молодій сім’ї у м. Мелітополь на суму 323,2 тис. грн. | - |
|  |  |  | Цільова комплексна програма забезпечення молоді м. Запоріжжя житлом (рішення Запорізької міської ради від 25.15.2015 № 18) |  | 3653,221 тис. грн. місц. бюджет | 3653,221 тис. грн. місц. бюджет | 1583,867 тис. грн. місц. бюджет | 1583,867 тис. грн. місц. бюджет |  | 5 | 2 | -3 (40%) | На 01.07.2016 укладено 2 угоди для придбання житла на вторинному ринку на суму 1,58 млн. грн. | - |
| 6. Розвиток міжрегіонального співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технічна підтримка та оновлення Інвестиційної карти Запорізької області; | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 5861,0 тис. грн. обласний бюджет | 2,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Експорт/ імпорт товарів та послуг, млн. дол. США | 3170/ 1200 | 1041/ 456,1 | -2129/ -743,9 | Забезпечено технічну підтримку та оновлення Інвестиційної карти Запорізької області, яка функціонує в рамках спеціалізованого веб-сайту «Запорізька область - регіон можливостей!» | - |
|  | забезпечення прийому офіційних делегацій та представників країн-партнерів | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечено реалізацію комплексу заходів з формування позитивного міжнародного іміджу області та поглиблення міжрегіональних зв’язків (детальніше див. аналітичну) | - |

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку і торгівлі

облдержадміністрації                                                                                                                        В.В. Самусь